北京交通大学计算机与信息技术学院
实习实训日志

胡哲祺（24281098）  |  组长  |  2026-07-10 至 2026-07-19

| 日期 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-10 | 组织选题讨论，梳理课程要求，确定企业车牌识别与车辆管理方向。 | 已完成 |
| 2026-07-11 | 确定 CCPD 国内车牌数据作为最终训练方向，审核数据方案。 | 已完成 |
| 2026-07-12 | 检查数据下载进度和目录规范，明确原始数据集不进入提交包。 | 已完成 |
| 2026-07-13 | 验收数据合并结果，确认训练、验证和测试集数量。 | 已完成 |
| 2026-07-14 | 完善 YOLOv8 训练参数，配置 CUDA、早停和最佳权重导出。 | 已完成 |
| 2026-07-15 | 执行 YOLOv8n 训练，训练至第 86 轮提前停止并验收 mAP50=0.995。 | 已完成 |
| 2026-07-16 | 组织前后端接口联调，核对返回字段和截图证据需求。 | 已完成 |
| 2026-07-17 | 验收前端第一版，提出增加车辆档案和自动找车功能。 | 已完成 |
| 2026-07-18 | 组织识别误差复盘，验收 RapidOCR、人工复核和管理模块。 | 已完成 |
| 2026-07-19 | 统稿报告、PPT、日志和讲稿，核对两类视频并生成最终提交包。 | 已完成 |

个人总结：本阶段主要承担总体设计、YOLOv8 模型训练、进度统筹、训练结果验收、材料整合和答辩组织，贡献度 40%。通过连续 10 天的开发和协作，完成了从国内数据训练到系统落地和课程提交的完整过程。